中国水务投资集团有限公司

科技项目申报书

项目名称：

项目承担单位或部门（公章）：

项目负责人：

起止年限：

中国水务投资集团有限公司

年  月  日

填写说明

1． 封面版式不得更改。

2． 所用纸幅均为A4（210毫米x297毫米）。

3． 页面格式：页边距：上：20毫米；下：20毫米；

左：25毫米；右：22毫米。

页眉：15毫米；页脚：17毫米。

4． 封面填写内容一律采用三号黑体字，除预留填写处外，其余处不得更改。

5． 除封面外的填写内容所需中文字体一律采用仿宋GB_2312、英文数字字体一律采用Times New Roman。表格内填写内容的字体大小一律与表格内已有名称的字体大小一致。如：“项目名称”为小四号字体，则填写的名称所用字体即为小四号字体。研究内容均采用小四号仿宋GB_2312。

6． 若表格中预留空白处不足，填写者可自行续表填写，续表样式应与前表样式一致，填写格式与前表格式一致。

7． 表格的外框宽度高度不得更改，内框各项可依据各自填写内容作适当调整。

| 项目基本资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目协作单位 |  | 1 | 新云滕科技有限公司 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| 研究起止年月 |  | 2026年07月—2026年10月 |  |  |  |  |  |
| 项目申报领域 |  | □ 水资源配置与原水供应 □ 城乡供水 ☑ 污废水处理 □ 污泥与固废处理 ☑ 水务智慧化 □ 管网与泵站 ☑ 低碳与新能源 |  |  |  |  |  |
| 项目申报类型 |  | □ 重大科技专项 ☑ 核心技术攻关 ☑ 实用型科技创新项目 |  |  |  |  |  |
| 项目阶段 |  | □ 基础研究(小试) □ 技术攻关(中试) ☑ 生产性验证 □ 其他 |  |  |  |  |  |
| 研究方式 |  | □ 自主研发 ☑ 合作开发 □ 委托研发 □ 其他 |  |  |  |  |  |
| 申报经费(万元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 专业 |  | 职务职称 |  |  |
| 性别 |  |  | 年龄 |  | 联系电话 |  |  |
| 单位 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 王佼 | 专业 | 电气自动化 | 职务职称 | / |  |
| 单位 |  | 新云滕科技有限公司 | 联系电话 | 18388116625 | 电子邮箱 | 602244839@qq.com |  |
| 项目组成人员人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高级职称 | 1人 | 中级职称 | 3人 | 初级职称 | 1人 | 其他 | 2人 |
| 博士 | 0人 | 硕士 | 2人 | 学士 | 5人 | 其他 | 0人 |
| 总人数 | 7人 |  |  |  |  |  |  |
| 研究内容、目标和与预期成果摘要（800字以内） | 一、研究内容 本研究针对传统污水处理厂运维粗放、能耗偏高、人工巡检滞后等痛点，聚焦三大智能化应用方向开展研究。 - 设备预防性维护：采集水泵、风机等机电设备的振动、温度、电流运行数据，搭建故障诊断算法模型，构建设备健康评估体系，预判潜在故障，替代传统定期检修模式，实现故障分级预警与维保方案智能排布； - 泵组优化控制：结合进水水量、水质、电价时序数据，采用强化学习算法优化泵组启停频率与运行负荷，适配进水工况动态变化，解决人工调控滞后、能耗浪费、水力淤积等问题，实现泵组集群节能稳控； - 智能视频分析：依托厂区监控摄像头，基于深度学习视觉算法，自动识别例如：池面浮渣、人员违规作业等工况及安全隐患，全天候替代人工巡检，提升厂区可视化管控能力； 二、研究目标 本研究旨在构建一套适配污水厂的轻量化AI智能运维系统。技术层面，搭建高精度设备故障预警模型、泵组节能控制模型、视频智能识别模型；运维层面，改变被动维修、人工调控、人工巡检的传统模式，降低设备故障率与运维人力成本;经济层面，优化泵组运行逻辑，有效降低厂区水电能耗;管理层面，实现厂区设备、工艺、安全一体化智能管控，形成标准化智慧运维流程，提升污水厂自动化、数字化管控水平。 三、预期成果 - 形成污水厂AI运维技术方案，包含设备预防性维护、泵组智能调控、视频识别三大功能模块; - 是搭建简易智能化运维平台，实现设备状态监测、能耗数据分析、视频异常报警等可视化功能; - 优化运行指标，预计设备故障停机率降低20%以上，泵组吨水电耗下降5%左右，人工巡检工作量大幅缩减;四是总结适配中小型污水处理厂的低成本智能化改造经验，形成研究报告，为同类污水厂智能化升级提供技术参考与实践依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 关键词 |  | AI智慧运维、污水处理厂、预防性维护、泵组优化、智能视频分析 |  |  |  |  |  |

一、立项的背景和意义 （对本项目所研究的技术现状进行充分调研与分析；同时，重点阐述拟解决的一线痛点难点、共性技术问题或核心技术、前沿储备性技术瓶颈问题所预期的结果及所起到的理论或实践意义，限1000字以内）

一、立项背景 当前国内污水处理厂普遍存在自动化程度偏低、运维模式老旧等问题。多数水厂仍采用人工定期巡检、被动故障维修、人工手动调控泵组的运维方式，存在机电设备故障预判能力弱、水泵能耗偏高、工况异常发现滞后、人工管控成本高等痛点。随着环保排放标准不断收紧，污水厂对运行稳定性、能耗管控、安全生产的要求持续提升。传统运维手段难以适配进水水质水量波动、设备老化损耗等复杂工况，亟需引入人工智能、机器视觉、智能算法等技术，对厂区设备运维、泵组调控、安全巡检进行智能化升级。在此背景下，本项目开展AI技术在污水处理厂的集成应用研究，解决行业共性运维难题。 二、研究现状 目前国内污水处理智能化处于快速发展阶段，大型厂逐步部署自动化监控系统，但多数中小型厂智能化改造程度较低。在设备维护方面，现有系统多为超限报警，缺少数据挖掘与故障预判能力，无法实现预防性维护；在泵组控制方面，多采用固定逻辑调控，未结合进水波动与峰谷电价，能源浪费严重；在视频监测方面，传统监控仅具备录像回看功能，缺少智能识别、自动报警能力。国外智能运维技术成熟但成本高昂，适配性差；国内现有单一功能智能化产品普遍存在算法轻量化不足、适配水厂场景差、集成度低等问题，缺少集设备维保、泵组优化、视觉巡检于一体的综合解决方案。 三、同类技术对比 对比维度; 传统人工运维; 国外成套智能系统; 本项目AI综合方案. 故障预判能力; 无预判，故障后维修; 固定算法，复制性差; 适配污水厂，故障分级预警. 泵组能耗控制; 人工手动调节，能耗高; 智能调控，节能效果优; 结合电价工况，轻量化节能调控. 视频识别功能; 人工巡查，响应滞后; 识别种类多，造价极高; 覆盖范围广、成本可控. 改造造价成本; 人力成本逐年递增; 造价昂贵，适配性差; 低成本改造，适配中小型水厂. 系统集成度; 无集成，分散管控; 高度集成，操作复杂; 一体化平台，操作简洁. 四、前景与意义 本项目具备重要工程应用价值与行业推广意义。技术层面，构建一体化污水厂AI运维模型，补齐国内中小型水厂智能化短板，形成轻量化、低成本的智能化技术体系；经济层面，降低设备故障损耗，减少运维人工投入，优化泵组能耗，有效缩减水厂运营成本；安全层面，依托视频识别实现全天候监测，规避池面异常、人员违规作业带来的安全风险，保障厂区稳定运行；行业层面，为同类型污水处理厂智能化升级提供标准化参考方案，推动污水处理行业由人工粗放运维向数字化、智能化运维转型，契合绿色低碳、智慧环保的行业发展趋势，市场应用前景广阔。

二、项目可行性分析 （从技术原理、技术成熟度等方面对此研究方案的可行性进行分析，限1000字以内）

一、技术原理 本项目依托机器学习、强化学习、深度学习视觉技术，结合污水厂工艺流程实现智能化管控。 - 设备预防性维护：基于振动、电流、温度多源时序传感数据，采用时序异常检测算法，提取设备运行特征参数，建立设备健康度评价曲线，通过趋势拟合判断零部件老化程度，实现故障提前研判。 - 泵组优化控制：以进水流量、浊度、池内液位、分时电价为输入特征，搭建强化学习控制模型，动态求解最优泵组组合、运行频率，在满足水力输送工艺前提下，实现能耗最优控制。 - 智能视频识别：基于轻量化卷积神经网络算法，对厂区监控画面进行像素级特征提取，训练例如：跑泥、浮渣、人员违规等场景样本库，结合背景差分法实时甄别异常工况，完成自动抓拍与报警。 三大模块数据统一汇入边缘计算网关，完成数据清洗、推理计算，实现本地低延迟智能控制。 二、技术成熟度 本项目所采用技术均为当前能主流技术，技术风险低、适配性强。 - 算法层面：时序故障诊断、强化学习节能调控、视觉目标识别均采用主流AI框架，算法经过多行业工业场景验证，识别精度与稳定性可控； - 硬件层面：项目复用厂区原有传感器（部分新增）、监控摄像头、控制系统，无需大规模硬件改造，硬件兼容性高； - 应用层面：同类AI运维技术已在市政供水、大型污水厂完成试点应用，故障识别、能耗优化、视频识别功能均落地案例。 本项目在现有主流技术基础上，针对中小型污水厂工况进行算法轻量化、场景定制化优化，技术成熟度达到工程应用级，具备直接落地试验条件，技术可靠性高，无技术卡脖子风险。

三、主要研究内容及技术路线、创新点 （详细阐述项目的研究方案，并以项目实施步骤的形式表达该项目的技术路线图，阐述该项目的创新点，限2000字以内）

一、主要研究内容 在原有三大核心模块基础上，细化完善系统全流程研究内容。 - 设备运行数据采集与故障建模，针对水泵、鼓风机、回流泵等核心机电设备，搭建多源数据采集链路，完成电 流、温度、振动、压力参数实时采集，建立设备故障特征库，实现例如：磨损、堵塞、电机过热等故障研判； - 泵组动态节能优化研究，结合进水波动性、池容液位约束、分时电价机制，构建多约束泵组协同控制策略，解决工频运行能耗高、水力工况不稳定问题； - 厂区视觉智能识别开发，训练污水行业专属识别模型，覆盖二沉池跑泥、浮渣堆积、人员违章、设备外露等异常场景； - 轻量化一体化平台开发，完成多模块数据融合、边缘计算部署、可视化界面搭建，实现运维数据统一管控。 二、研究方法 - 文献调研法：梳理国内外污水厂智能运维、设备诊断、视觉识别相关文献，借鉴行业成熟改造方案； - 现场实测法：对目标污水厂设备、泵组、监控点位进行实地勘测，采集真实工况数据用于模型训练； - 算法建模法：采用时序异常检测、强化学习、轻量化CNN神经网络构建算法模型； - 仿真试验法：依托历史工况数据开展算法仿真调试，优化控制逻辑； - 工程实证法：部署试点设备，进行现场试运行，不断迭代优化系统稳定性与识别精度。 三、技术路线 本项目遵循“调研分析→数据搭建→算法开发→系统集成→试点调试→优化落地”的技术路线，流程清晰、工程落地性强，具体步骤如下： 研发流程：前期现场勘察与资料收集→厂区硬件现状摸排、工况痛点分析→传感器与视频数据源接入→数据清洗、标注与数据集构建→分模块算法模型开发（设备诊断+泵组调控+视频识别）→边缘计算部署与模型轻量化处理→一体化运维平台搭建→现场试点安装调试→连续工况试运行→参数迭代优化→性能指标核验→形成技术方案与成果报告。 流程逻辑：先完成基础数据层搭建，再进行算法模型研发，随后集成软硬件完成系统搭建，最后依托真实污水厂工况进行实测优化，保证技术贴合现场、稳定性高、可落地复用 四、项目创新点 - 技术创新：多算法融合轻量化AI模型区别于传统单一监测系统，本项目融合时序数据分析、强化学习、视觉 识别三类算法，针对污水厂高干扰、高湿、复杂工况进行模型轻量化裁剪，降低算力依赖，可在边缘算空融合设备低成本部署，解决市面通用算法臃肿、现场适配差的行业痛点。 - 工艺创新：泵组电价-水量双维度节能调控，打破传统固定频率泵控模式，首次结合进水水质水量波动与工商业分时电价，构建动态奖励强化学习模型，在满足污水处理水力工艺前提下，错峰耗能、合理分配泵组负荷，实现工艺稳定与能耗降低双向优化。 - 应用创新：低成本一体化运维体系依托厂区原有传感器（部分新增）、监控、控制系统，无需大规模硬件改造，集成设备运维、泵组节能、视觉分析三大功能，适配中小型污水厂预算有限、运维薄弱的特点，形成通用性强、改造成本低的标准化智慧运维方案，可大范围行业推广。

四、考核指标与预期成果、应用场景及发展计划 （本部分围绕项目成本投入、预期效益展开，初步测算投资回报率、回报周期及投入产出比等关键经济指标；明确技术 / 产品在集团及行业内的核心应用场景，制定后续实施与推广路径。项目考核指标采用定量表述，其中技术、工艺、产品、装备类成果须通过集团认定，鼓励开展第三方成果鉴定。）

一、主要技术指标 本项目技术指标全部采用量化参数，包含模型性能、控制精度、应用效果，并结合同类技术进行对标量化对比，具体指标如下： 核心技术参数 - 设备预防性维护：设备故障识别准确率≥92%，故障提前预警时长≥72h，设备非正常停机率降低≥20%； - 泵组优化控制：泵组综合节电率≥5%，液位控制误差≤±3cm，泵组启停优化响应时间≤5s； - 智能视频识别：厂区异常工况识别准确率≥95%，视频识别延迟≤500ms，支持24h不间断智能巡检； - 系统性能：边缘计算本地延迟≤500ms，数据传输准确率≥99.5%，系统全年运行稳定率≥99%。 二、同类技术量化对比指标 - 传统人工运维：故障预判准确率＜30%，泵组吨水电耗偏高20%~30%，异常发现滞后30min以上； - 国外智能系统：综合改造成本高出本项目2~3倍，算法适配污水场景识别率仅85%左右； - 本项目方案：故障识别≥92%、节电≥5%、异常秒级报警，改造投入低、适配性强性能优于同价位智能化产品。 三、经济、社会及生态效益指标 经济效益 - 能耗节约：通过泵组智能优化，小型污水厂年均节电费用可显著降低； - 维保成本降低：设备故障停机率下降20%，设备维修耗材、外委维修费用、年均维修费用可显著降低； - 人工成本压降：减少人工巡检频次，巡检人力投入减少30%以上； - 综合测算：单座中小型污水厂智能化改造后，年度综合运营成本显著下降； 社会效益 本项目补齐中小型污水处理厂智能化短板，优化水厂运维管理模式，减少人工高危巡检作业，提升厂区安全生产管控能力；形成低成本、可复制的污水厂AI运维范式，为行业提供成熟技术参考；推动环保行业数字化转型，助力环保行业人才结构向智能化、技术化升级，促进行业运维标准化、规范化发展，具备良好行业示范与社会推广价值。 生态环境效益 系统通过稳定水力工况、优化泵组输送，保障污水处理出水水质稳定，降低水质波动带来的排污风险；减少设备无效能耗，降低间接碳排放；通过视频智能识别及时发现浮渣、跑泥等异常，杜绝污泥外溢、水体二次污染问题，强化水生态保护能力，契合国家绿色低碳、节能环保发展要求。 四、科技指标（知识产权与学术成果） - 知识产权：申请实用新型专利1项、申报计算机软件著作权2项； - 学术成果：发表中文核心期刊论文1篇，总结污水厂多模块AI融合应用技术经验； - 技术沉淀：形成算法模型、数据集、调试手册等技术沉淀资料。 五、成果产出形式 - 技术产品：研发污水厂轻量化AI智能运维软件平台1套、算空融合数据采集系统1套； - 工艺方案：编制设备预防性维护、泵组节能、视频智能分析专项技术方案3套，一体化总体解决方案1份； - 技术资料：数据集1套、算法训练模型文件1套、现场调试报告、试运行分析报告各1份； - 衍生成果：形成行业通用改造模板，可直接用于同类中小型污水厂智能化升级复用。 六、人才培养 项目周期内培养智能化运维技术人员3名，其中算法研发工程师1名、自动化调试工程师1名、现场运维技术人员1名；培养具备污水行业AI应用经验的复合型技术人才，形成专业人才梯队。

| 五、研究工作进度安排及目标 （具体进度安排按季度或半年拆分填入表中。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 月份 | 主要工作内容 | 主要目标 |
| 2026年 | 7月 | 开展厂区现场勘察，摸排传感器、泵组、监控硬件现状；采集设备电流、振动、液位、视频原始数据；梳理运维痛点，确定算法开发参数，完成项目实施方案、技术方案编制，搭建基础数据库。 | 完成现场勘测与数据采集，敲定全套技术方案，建成厂区原始工况数据集，完成前期筹备工作。 |
|  | 8月 | 研发三大核心算法模型，完成设备故障诊断模型、泵组强化学习调控模型、视频识别模型搭建；开展算法仿真测试，完成模型轻量化裁剪；完成边缘计算部署、运维可视化平台开发。 | 三类AI算法模型研发成型，平台软件开发完成，算法精度满足设计指标，适配污水厂复杂工况。 |
|  | 9月 | 完成现场软硬件安装调试，接入厂区真实生产工况；开展不间断联机试运行，采集实测数据；迭代优化算法阈值、泵组控制逻辑、视频识别精度，排查系统运行漏洞。 | 系统稳定联机运行，三大功能模块全部正常投用，试运行无故障，各项技术指标趋近达标。 |
|  | 10月 | 汇总试运行检测数据，核验量化考核指标；编制调试报告、研究总结报告；整理专利、软著申报材料；完成资料归档、内部验收，制定行业推广方案。 | 全部考核指标达标，完成成果汇总与资料归档，项目顺利结题，形成可复制智能化改造方案。 |
| 2027年 | 1-3月 |  |  |
|  | 4-6月 |  |  |
|  | 7-9月 |  |  |
|  | 10-12月 |  |  |

六、现有工作基础与优势 （包括项目组现有的技术团队基础与优势，研发基地或示范场地配套条件落实情况；若已做过相关项目研究，应说明之前研究的所处阶段、主要内容及成果与本项目的关系；项目负责人情况；限800字以内）

参考： 1. 承担单位 2. 主要协作单位 新云滕科技有限公司为本项目核心技术支撑单位，深耕智慧水务行业多年，专注水务AI算法、边缘计算、自动化控制系统研发。公司具备完善技术研发体系，拥有多项水务智能化软著与专利，精通污水厂轻量化AI模型搭建；具备大量市政污水厂智能化落地案例，熟练适配中小型污水厂老旧设备、复杂工况；自研边缘计算网关与可视化平台，可快速完成软硬件适配，无需大规模硬件改造，技术成熟、落地成本低，为本项目算法研发、平台搭建、现场调试提供全套技术支撑。 3. 项目负责人简介

| 七、项目研究组人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务职称 | 专业 | 投入项目总月数 | 工作单位 | 本项目中分工 |
| 1 | 张应刚 | 41 | 高级工程师 | 软件工程 | 4月 | 新云滕科技有限公司 | 项目总负责、方案审核、进度管控 |
| 2 | 鲁艳 | 44 | 中级工程师 | 电子信息工程 | 4月 | 新云滕科技有限公司 | 现场工艺对接、试验监督、落地调试 |
| 3 | 王志杰 | 29 | 中级软件设计师 | 计算机科学与技术 | 4月 | 新云滕科技有限公司 | 故障模型、泵组算法研发优化 |
| 4 | 普艳香 | 38 | 助理工程师 | 电子与通信工程 | 4月 | 新云滕科技有限公司 | 视频识别模型训练、视觉算法调试 |
| 5 | 张文涛 | 35 | / | 计算机科学与技术 | 4月 | 新云滕科技有限公司 | 运维平台开发、数据融合处理 |
| 6 | 周红兵 | 37 | 中级工程师 | 自动化 | 4月 | 新云滕科技有限公司 | 硬件布线、传感器安装、现场值守 |
| 7 | 刘甜甜 | 30 | / | 软件工程 | 4月 | 新云滕科技有限公司 | 材料汇编、专利申报、成果归档 |

| 八、经费预算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费总额（万元） |  |  |  |  |
| 年度经费计划（万元） | 2026年 | 2027年 |  |  |
| 支 出 科 目 | 支出金额（万元） |  | 说明 |  |
| 1、设备费 | 15.00 |  | GPU工作站（RTX A4000，8万）+ 边缘推理盒子（4万）+ 工业交换机、UPS（3万） |  |
| 2、材料费 | 2.50 |  | 传感器线缆、连接器、存储介质、办公耗材 |  |
| 3、燃料动力费 | 0.50 |  | 设备运行电费 |  |
| 4、测试化验加工费 | 5.00 |  | 数据集标注（浮渣、跑泥、人员违规等场景）、模型训练测试 |  |
| 5、人工费 | 6.00 |  | 项目组核心研发人员工资、研究生津贴 |  |
| 6、劳务费 | 4.00 |  | 现场安装调试人员费用 |  |
| 7、差旅、会议、国际合作与交流费 | 2.50 |  | 现场调研、部署调试出差、专家技术研讨 |  |
| 8、档案、出版、文献、信息传播及知识产权事务费 | 1.50 |  | 论文发表、专利申请、软件许可、文档编制 |  |
| 9、咨询费 | 2.00 |  | 行业专家技术咨询 |  |
| 10、委外费 | 5.00 |  | 泵组智能优化控制算法开发、视频分析模型微调开发、运维平台软件开发 |  |
| 11、其他费用 | 3.00 |  | 不可预见费、管理费 |  |

九、承担单位意见

单位负责人（签字）： （公章） 年 月 日

十、主管单位意见

单位负责人（签字）： （公章） 年 月 日

项目承担单位或部门：指项目负责人所在单位或部门。

主管单位：区域总部、各子公司。